О проведенной внеплановой документарной проверке 
ООО СЗ «Октакрон»
1. Предмет проверки, сроки проведения.
В период с 02.07.2026 по 15.07.2026  отделом государственного контроля и надзора в области долевого строительства объектов недвижимости при Исполнительном комитете города Набережные Челны проведена внеплановая документарная проверка 
в отношении деятельности ООО СЗ «Октакрон» (далее – Застройщик), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства объектов «Многоэтажная жилая застройка III блок-секция Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, участок 30Б» (ID54457)  и «Многоэтажная жилая застройка I блок-секция Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, участок 30Б» (ID66822). 

2. Основание.
Проверка проводилась на основании решения  от 23.06.2026 №05/2267, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий   №16261171600022139431. 

3. Результаты проверки.
1. Застройщиком нарушены требования ч.3 ст.6 Федерального закона № 214-ФЗ 
в части сроков уведомления участников долевого строительства о переносе ввода объекта в эксплуатацию на 3 квартал 2026 года по объекту «Многоэтажная жилая застройка III блок-секция Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, участок 30Б» (ID54457).
 
4. Принятые меры.
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