Перечень индикаторов риска нарушения обязательных

требований при осуществлении регионального государственного

контроля (надзора)

(в ред. Постановления КМ РТ от 11.12.2025 N 1080 Постановления КМ РТ №944 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»)

9.1. Внесение два и более раза в течение календарного года контролируемым лицом изменений в проектную декларацию, размещенную в единой информационной системе жилищного строительства, в части переноса срока завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на более позднюю дату.

9.2. Перенос планируемого срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в проектной декларации лица, привлекающего денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, на шесть и более месяцев от срока, указанного в такой проектной декларации на дату ее подачи в единую информационную систему жилищного строительства.

9.3. Выявление в ходе анализа информации, размещенной контролируемым лицом в единой информационной системе жилищного строительства после заключения договора участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства, фактов внесения изменений в раздел 17 проектной декларации в части увеличения планируемой даты передачи объекта долевого строительства более чем на три месяца от первоначального срока.

9.4. Получение от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в течение календарного года двух уведомлений и более, предусмотренных пунктами 1 - 2.2 части 5.2  статьи 11 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий"и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".