Информация

о реализации национальных проектов

в городе Набережные Челны

в 4 квартале 2025 года

1. «Продолжительная активная жизнь»

В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»:

- завершен капитальный ремонт детской поликлиники ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» (по адресу: бульвар К.Тинчурина д.1) по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», на общую сумму 5,5 млн руб.;

- в поликлинические учреждения взрослой сети и в ГАУЗ «БСМП             им. Р.С.Акчурина» поставлено 16 наименований медицинского оборудования на общую сумму 33,3 млн руб.

2. «Семья»

В рамках нацпроекта «Семья» предусмотрены мероприятия по поддержке семей и пожилых людей.

В состав программы вошли региональные проекты:

2.1. «Поддержка семьи»

Управлением социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в г. Набережные Челны в 4 квартале 2025 г. с 112 малоимущими гражданами и семьями заключены социальные контракты, в том числе 62 семьи с детьми до 18 лет (11 – многодетных). За 2025 год государственную социальную помощь получили 371 малоимущая семья и одиноко проживающий малоимущий гражданин, из них 212 с детьми до 18 лет, 42 из которых многодетные.  Общая сумма оказанной государственной социальной помощи на основании социального контракта, по состоянию на 23.12.2025 г., составляет 76,6 млн. руб.

2.2. «Многодетная семья»

Отделением Республиканского центра материальной помощи в городе Набережные Челны основная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях за 2025 год предоставлена 17 239 чел. на общую сумму 140,17 млн руб.

2.3. «Старшее поколение»

За 2025 год работниками отделения надомного социального обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Доверие» обслужено 593 чел., из числа одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 182 (4кв), 221 (год) чел. в рамках системы долговременного ухода. На 24.12.2025 г. на социальном обслуживании в надомной форме находится 478 граждан, в т.ч. 2 ветерана СВО, из них 170 получают услуги в рамках системы долговременного ухода, в т.ч. 1 ветеран СВО.

В отделении функционирует пункт предоставления технических средств реабилитации в пользование. Пункт оснащен 197 техническими средствами реабилитации, которые передаются во временное безвозмездное пользование получателям социальных услуг Центра, а также инвалидам, которые еще не получили ТСР через Социальный фонд.

В Центре «Доверие» реализуется инновационная технология «Школа ухода». Технология предусматривает проведение бесплатных обучающих занятий для родственников, специалистов и других лиц, осуществляющих уход за маломобильными гражданами на дому. Обучение в рамках образовательных мероприятий проекта прошли в 4 квартале 2025 г. – 73 и за 2025 год 315 родственников пожилых и инвалидов, 83 человека из числа персонала учреждений социального обслуживания.

На базе ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ за 2025 год проведены 14 мероприятий Школы активного долголетия с охватом 36 участников старшего возраста.

Привлечено к участию в проведении мероприятий для получателей социальных услуг 23 «серебряных волонтера».

2.4. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

В рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура» ГАУК «Набережночелнинский государственный драматический театр им.А.Гилязова» было выделено 6,8 млн руб. – заключено контрактов на сумму 6,8 млн руб.

3. «Кадры»

В рамках национального проекта «Кадры» реализуются инициативы:

3.1. «Управление рынком труда»

В рамках модернизации произошла реорганизация службы занятости Республики Татарстан. Центр занятости города Набережные Челны стал структурным подразделением ГКУ «Центр занятости Республики Татарстан» и переименован в Департамент ГКУ ЦЗН Республики Татарстан по г. Набережные Челны и Тукаевскому району.

В период с 1 апреля по 15 июня 2025 года Кадровым центром города Набережные Челны проводился опрос работодателей о перспективной кадровой потребности предприятий и организаций в профессиональных кадрах для обеспечения их подготовки в системе высшего и среднего профессионального образования по соответствующим специальностям и профессиям.

3.2. «Образование для рынка труда»

В 2025 году в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» реализуется мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, с учетом потребности работодателей в кадрах и в целях приобретения или развития гражданами имеющихся знаний, компетенций и навыков для обеспечения их занятости. Реализация мероприятия регулируется постановлением Правительства РФ № 291 от 07.03.2025г.

Гражданин может принять участие в мероприятиях по обучению, если он не являлся участником мероприятия по обучению в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», а также мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса.

Принять участие в мероприятии по обучению имеют право граждане следующих категорий:

а) граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

б) граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

в) женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

г) инвалиды;

д) граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы;

е) безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

ж) ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, уволенные с военной службы;

з) члены семей погибших участников специальной военной операции;

и) молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:

• граждан, которые со дня окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

• граждан, не имеющих среднего профессионального образования, высшего образования и не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным программам профессионального обучения);

• граждан, которые со дня выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более.

В целях организации обучения и содействия занятости с гражданином заключается договор.

Организация профессионального обучения дополнительного профессионального образования осуществляется в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей, утверждённым решением межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Заявление на обучение граждане подают на портале «Работа в России».

В 2025 году к обучению приступили 874 чел.

3.3. «Активные меры содействия занятости»

В рамках федерального проекта «Кадры» работодатели получают компенсации при найме отдельных категорий граждан, которым сложно трудоустроиться самостоятельно, а также за оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью.

По программе «Мероприятия по возмещению части расходов работодателю по оборудованию рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II группы, ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, в целях стимулирования работодателей в приеме на работу инвалидов в соответствии с приказом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2024 г. № 2712» всего трудоустроились 5 чел.:

- в ООО «Союз-Логистик» 3 участника СВО;

- в ООО «АРТАЗ» 1 чел., инвалид 2 группы;

- в ООО «БАБАЙ» 1 чел., инвалид 2 группы.

По программе «Государственная поддержка стимулирования найма отдельных категорий граждан в соответствии с приказом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2024 г. № 2714» трудоустроились 9 чел. в организации: ООО «Набережночелнинский трубный завод», ООО «Хайер Индастри Рус», АО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО Торговый дом «Кориб», ООО «АРТАЗ» и ООО «Союз-Логистик».

По программе «Мобильность 2.0» (развитие внутренней миграции) сотрудников привлекают на работу в другие города и регионы.

С начала 2025 года по программе «Государственная поддержка трудоустройства работников из другой местности или других территорий в соответствии с приказом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2024 г. № 2713» трудоустроились 6 чел. в ПАО «КАМАЗ» из Республики Башкортостан, Удмуртии, Пермского края и Оренбургской области.

Реализуются мероприятия в рамках обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» по организации временного трудоустройства работников, в отношении которых по инициативе работодателя принято решение о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, простоя, проведении мероприятий по увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.03.2022 № 258 «О мерах по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан в 2022 – 2025 годах» (последняя редакция от 27.10.2025г. №865). ПАО «КАМАЗ» планирует трудоустроить по данной программе 3636 человек.

3.4. «Человек труда»

В целях обеспечения кадровой потребности приоритетных для экономики предприятий, повышения информированности граждан о состоянии рынка труда, востребованных профессиях и содействия занятости граждан, ищущих работу, безработных, студентов 18 апреля 2025 года в Кадровом центре «Работа России» прошел 1-й региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

27-28 июня 2025 года в рамках национального проекта «Кадры» в Кадровом центре «Работа России» и на Майдане парка Прибрежный города Набережные Челны состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

4. «Молодежь и дети»

В городе Набережные Челны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году   реализуются федеральные проекты и подпрограммы «Все лучшее детям», «Профессионалитет», «Педагоги и наставники», «Россия — страна возможностей».

В рамках названных проектов и мероприятий подзаконные нормативные акты, предусматривающие механизмы финансирования в части оснащения образовательных организаций материально-технической базой, на муниципальном уровне не принимались.

4.1. «Все лучшее детям»

В рамках проекта завершилось строительство общеобразовательной школы на 1224 места в мкр.22 ЖР «Замелекесье».

Продолжается оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Основы безопасности защиты Родины» и «Труд», Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее МО и НРТ) определены 50 общеобразовательных организаций.

4.2. «Мы вместе»

В рамках федерального проекта «Мы вместе» реализуются мероприятия по поддержке и развитию способностей и талантов у детей, вовлечению их в общественное движение.

В городе функционируют 13 учреждений дополнительного образования, в которых занимается 18 672 ребенка.

Доля детей, охваченных движением «Юнармия» – 3,2%.

28534 человек охваченные движением «Движение первых» создали личные кабинеты, «Орлята России» объединили в своих рядах 31 274 учащихся начальных классов.

Охват учащихся дополнительным образованием по данным единой информационной системы дополнительного образования составляет 84,8%.

4.3. «Педагоги и наставники»

В рамках федерального проекта «Педагоги и наставники»выделено финансирование из федерального бюджета в виде ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в размере 5 тыс. руб. на общую сумму 6,2 млн руб. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (заработная плата советников по воспитанию) осуществлялась из федерального бюджета на сумму 22,4 млн руб. и из бюджета республики на сумму 5,9 млн руб., на общую сумму 28,3 млн руб.

В рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» предоставлены субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в сумме 163,7 млн руб.

В рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» в марте 2025 года педагоги города приняли участие в республиканских этапах конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший учитель татарского языка и литературы». Ерофеева Мария Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №35» стала победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», приняла участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». Мельникова Анна Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Центр образования №62» заняла 2 место в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Первый учитель».

В 1 полугодии 2025 года на курсах повышения квалификации обучились 1559 педагогических работников города.

В рамках федерального проекта  «Россия — страна возможностей» за 12  месяцев 2025 года выполнены показатели:

1) «Доля молодых людей, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями» -23 298 человек.

2) «Охват молодежи деятельностью инфраструктуры молодежной политики» - 104 850 человек.

В рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» за 11 месяцев 2025 года выполнены показатели:

1) «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» - 90 421 человек.

2) «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность — 4 547 ед.

3) Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность — 32 745 человек.

В рамках названных проектов и мероприятий подзаконные нормативные акты, предусматривающие механизмы финансирования, на муниципальном уровне не принимались.

4.4. «Профессионалитет»

Завершился капитальный ремонт общежития ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» на общую сумму 62,5 млн руб.

5.  «Инфраструктура для жизни»

5.1. «Формирование комфортной городской среды»

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году завершены работы по благоустройству:

- парка «Прибрежный» (4 этап) на сумму  18 млн руб.;

- набережной имени Фикрята Табеева (3 этап) на сумму  100, 5 млн руб.

По всем пространствам проекты разработаны с учетом пожеланий жителей, которые были озвучены на общественных слушаниях.

5.2. «Региональная и местная дорожная сеть»

В 2025 году по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по капитальному ремонту проспекта Яшьлек, сумма финансирования – 804,1млн руб.

5.2. «Жилье»  В 2025 году    введено в эксплуатацию 290 тыс. кв. м. , в том числе:

- инвестиционное жилье – 209,2 тыс. кв. м.;

- из них по программе «Социальная ипотека» – 25,3 тыс. кв. м.;

- арендный дом – 26,1 тыс. кв. м.;

- индивидуальное жилищное строительство – 29,2 тыс. кв. м.

5.3. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

В реализацию федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025 году проведены работы по 29 объектам на сумму 1,8 млрд руб.

6. «Эффективная конкурентная экономика»

6.1. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

На 01.01.2026 количество зарегистрированных налогоплательщиков, выбравших специальный налоговый режим, составило 63039 чел.

Для самозанятых граждан применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По итогам 2025 года сумма государственной поддержки малых предприятий составила 765,4 млн руб., в том числе:

- по программам НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» микрозаймы выданы 91 предприятиям на сумму 301,6 млн руб.;

- по предоставленным  гарантиям и  поручительствам   Гарантийного фонда РТ 74 компаниям на сумму 359.3 млн руб;

- по программе «Лизинг»  8 компаниям – 71,78 млн руб;

- по программе парнтнерским финансам 6 компаний – 10,49 млн руб.

С предприятиями малого бизнеса проведены встречи:

-  18.02.2025 - бизнес-миссия Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» в городе Набережные Челны;

- 06.03.2025 - коммуникационная сессия в формате панельной дискуссии по экономике и денежно-кредитной политике Банка России;

-19.05.-24.05.2025 - "Бизнес-лагерь" для действующих предпринимателей коворкинг «Home office»;

-22.05.2025 – масштабное мероприятие для бизнеса и предпринимателей «Альфа-Конфа»;

- 01.07.2025 – Семинар на тему «Актуальные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- 10.07.2025 -  встреча главы Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин с бизнес-сообществом в Набережных Челнах;

- 12.08.2025 - семинар для специалистов в сфере госзакупок;

- 04.09.2025 - семинар на тему «Актуальные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» для резидентов КИП «Мастер»;

- 18.09.2025 - семинар «Первые шаги в бизнесе: продажа товаров на Wildberries и открытие ПВЗ»;

- 30.10.2025 – семинар на тему «Актуальные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Банковские продукты для МСП»;

- 18.12.2025 – семинар на тему «Диалоги о налогах».

Проведены обучающие семинары по финансовой и юридической грамотности.

На базе Союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан» с участием финансового и правового комитетов палаты 13.02.2025 проведен семинар руководителей служб управления персоналом, руководителей предприятий и структурных подразделений «Профайлинг - считывание человека, определение его психологического портрета». 28.11.2025 ТПП организовала площадку для юристов Закамья «IV юридический форум Закамья».

Управлением Роспотребнадзор 13.03.2025 и 11.06.2025 проведен «Единый день открытых дверей» для предпринимателей.

09.10.2025 состоялась встреча предпринимателей с прокурором Набережных Челнов Фанисом Шайхаттаровым.

6.2. «Производительность труда»

В 2025 году продолжением национального проекта «Производительность труда» стал федеральный проект «Производительность труда», входящий в структуру нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В городе участниками федерального проекта «Производительность труда» на сегодня стали 76 предприятий, что составляет 22,0% от всех участников проекта по Республике Татарстан. С начала 2025 года участниками нового проекта стали 10 челнинских предприятий: ООО НПП «Хортум», ООО «КАМЭР», ООО «Завод Ру-Драйв», ООО «ИнТехПласт»,  ООО «Камский механический завод», ООО «ПКФ «Автокомпоненты-Трейд», ООО «Челныводоканал», ООО «КАМАЗ тормозные системы», ООО «Строй-Деталь» и ООО «Биполь». Предприятия-участники федерального проекта повысят свою производительность и минимизируют потери без дополнительных затрат.

Активно ведется работа по привлечению предприятий города, потенциально соответствующих критериям проекта, по их информированию об условиях вступления и мерах государственной поддержки в рамках федерального проекта.

25.06.2025 состоялась  встреча организаций  города с заместителем начальника управления администрирования проектов - начальником отдела по работе с предприятиями   регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан Бурдиковым В.П.  по вопросу участия в федеральном проекте «Производительность труда».

Информация о проекте размещена на официальном сайте города Набережные Челны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальной странице отдела поддержки и развития предпринимательства в социальной сети Вконтакте, а также в чатах бизнес-сообществ.

7. «Международная кооперация и экспорт»

С целью выявления экспортного потенциала регулярно проводится информирование предпринимателей о возможности получения услуг ЦПЭ через официальные группы социальных сетей отдела по поддержке и развитию предпринимательства, а также через рассылку информации на электронные почты.

Предприниматели города приняли участие на онлайн вебинарах Центра поддержки экспорта для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан и от РЭЦ:

- 23.01.2025 - онлайн-вебинар: «Ведение внешнеэкономической деятельности в 2025 году»;

- 12.02.2025 - вебинар «Финансовые услуги АО «Российский экспортный центр»;

- 18.03.2025 - семинар на тему «Использование биржевых механизмов предприятиями Республики Татарстан и Республики Беларусь для взаимной торговли», спикеры OAO «Белорусская универсальная товарная биржа»

- 22 - 23.07.2025 - семинар для представителей экспортно ориентированных организаций «Документационного сопровождения экспорта», «Правовые аспекты экспорта»;

- 13.11 и 04.12.2025 – вебинар для экспортно ориентированных предприятий «Выход на зарубежные рынки предприятий г. Набережные Челны с использованием мер государственной поддержки»;

- 04.12.2025 – вебинар на тему: «Таможенные режимы и нюансы их применения при внешнеторговых операциях».

8. «Экологическое благополучие»

8.1. «Вода России»

В рамках реализации федерального проекта «Вода России», национального проекта «Экологическое благополучие»  20 июня  2025 года заключён контракт с компанией ООО «Ядран-Строй».

Работы по расчистке реки Мелекеска протяжённостью 3127,11 м  начались            30 июня 2025 года,  включает в себя разработку донных отложений, чистку и формирование береговых линий, уполаживание на берегах путем отсыпки местным грунтом, восстановление нарушенного растительного слоя в зонах проведения работ.

Общая сметная стоимость мероприятий  с 2025-2027 годы по оздоровлению реки Мелекеска составляет 318 млн рублей.

Расчистка реки Мелекеска позволит стабилизировать: водохозяйственную обстановку, улучшить санитарно-экологическое состояние территории, увеличить пропускную способность реки, повысить ее водоотводящую роль,  снизить вероятность затопления прилегающих территорий города.

На текущий момент выполнено 40% запланированных работ. Проведена полная расчистка 1250 метров русла реки от иловых отложений, завершено формирование береговой линии на участке протяженностью 980 метров.   Работы ведутся в соответствии с графиком, с соблюдением всех необходимых экологических требований.